Приложение

к постановлению Администрации Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 05.12.2017 года № 83

 с изменениями и дополнениями

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 НОВОУРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Формирование комфортной городской среды».

1. **Паспорт муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области**

**«Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа) |
| Наименование органа исполнительной власти Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование органовисполнительной власти Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющихся соисполнителем муниципальной программы | Администрация Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Сроки реализациимуниципальнойпрограммы | 2018 - 2024 годы. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения.
2. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Новоуральского сельского поселения
 |
| Подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы) | * «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»;
* «Благоустройство общественных территорий Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»
 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования программы за счет средств Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области составит – 638 401,25\* рублей в ценах соответствующих лет , в том числе по годам:- в 2018 году - 0,00 руб.;* в 2019 году - 0,00 руб.;
* в 2020 году - 0,00 руб.;
* в 2021 году - 0,00 руб.;
* в 2022 году - 0,00 руб.;
* в 2023 году - 0,00 руб.;
* в 2024 году - 638 401,25 руб.

\* - Программа будет реализовываться при финансировании из федерального, областного бюджетовВ течение отчетного периода объемы финансирования программы за счет всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |

1. **Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы**

 Благоустройство и озеленение территорий Новоуральского сельского поселения, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) - одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

На территории Новоуральского сельского поселения общее число многоквартирных домов и общественных территорий 47 единиц. При этом уровень благоустройства дворовых территорий и общественных территорий составляет 0,6 процента от общего количества.

Вопросы благоустройства территорий Новоуральского сельского поселения требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных и дворовых территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов поселения, создание более комфортных микроклиматических, санитарно- гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения.

Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства поселения позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.

Основными проблемами являются:

* высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;
* отсутствие парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;
* несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;
* зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;
* недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

На территории Новоуральского СП будут реализованы Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящей муниципальной программе.

Вопросы благоустройства территорий Новоуральского сельского поселения требуют поиска эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей поселения и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски:

* ухудшение социально-экономической ситуации;
* недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Указанные риски могут привести к снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.

 Способами ограничения рисков выступают:

* ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования;
* привлечение внебюджетного финансирования;
* повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

В рамках настоящей муниципальной программы используются следующие понятия:

1. городская среда - совокупность большого числа объектов, которые создают единое городское пространство Новоуральского СП;
2. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
3. заинтересованное лицо - собственник помещений в многоквартирных домах, собственник иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, а также представитель органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физическое лицо, заинтересованное в благоустройстве дворовой территории и готовые участвовать в ее реализации;
4. дизайн-проект - графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Новоуральского СП.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

1. общественная территория - территория Новоуральского СП соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона иная территория).
2. **Цель и задачи муниципальной программы**

 Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Новоуральского сельского поселения.

 При разработке муниципальной программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», а также учитывались приоритеты, установленные Стратегией социально- экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.

 В целях определения физического состояния дворовых территорий, общественных территорий Новоуральского сельского поселения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведена инвентаризация данных территорий в соответствии с Распоряжением Администрации Новоуральского сельского поселения от 14 сентября 2017 года №33 «Порядок проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения»

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

1) повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения;

2) повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Новоуральского сельского поселения.

1. **Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации**

 Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Р1 = А1-В1,

где:

А1 - доля населения Новоуральского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Новоуральского сельского поселения в отчетном году, процентов;

В1 - доля населения Новоуральского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Новоуральского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого Администрацией Новоуральского сельского поселения;

2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий Новоуральского сельского поселения.

Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 - В2,

где:

А2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Новоуральского сельского поселения от общей площади общественных территорий Новоуральского сельского поселения в отчетном году, процентов;

В2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Новоуральского сельского поселения от общей площади общественных территорий Новоуральского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого Администрацией Новоуральского сельского поселения.

 Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Срок реализации муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

1. **Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах**

 Финансирование программы осуществляется на принципах долевого участия с учетом выделения субсидий из федерального бюджета и областного бюджета и средств на софинансирование проекта из бюджета Новоуральского сельского поселения.

 Объем финансирования программы за счет средств Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области составит – 180 000,00\* рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

- в 2018 году - 0,00 руб.;

* в 2019 году - 0,00 руб.;
* в 2020 году - 0,00 руб.;
* в 2021 году – 0,00 руб.;
* в 2022 году - 0,00 руб.;
* в 2023 году - 0,00 руб.;
* в 2024 году -638 401,25 руб.

\* - Программа будет реализовываться при финансировании из федерального, областного бюджетов.

В течение отчётного периода объёмы финансирования Программы за счёт всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости.

 Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение муниципальной программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 4 к муниципальной программе.

1. **Описание системы управления реализацией муниципальной программы**

 Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию муниципальной программы в целом и достижение

утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации муниципальной программы, проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы обеспечивает ответственный исполнитель муниципальной программы.

1. **Подпрограммы**

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» (приложение №2 к муниципальной программе);
2. «Благоустройство общественных территорий Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» (приложение № 3 к муниципальной программе).

Приложение № 1 к муниципальной программе Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации муниципальной программы Новоуральского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области
«Формирование комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единицаизмерения | Значение |
| 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 46 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | % | 32 |
| 2 | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Новоуральского сельского поселения | % | 100 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» |
| 3 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения | % | 100 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» |  |
|  |
| 4 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Новоуральского сельского поселения | % | 100 |

ППриложение № 2 к муниципальной программе Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

1. **Паспорт подпрограммы**

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

 населенных пунктов Новоуральского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области»

муниципальной программы Новоуральского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

 «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа) |
| Наименование подпрограммыМуниципальной программы | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» (далее - подпрограмма) |
| Наименование органаисполнительной властиНовоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальнойпрограммы |  |
| Наименование органа исполнительной власти Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование органа исполнительной власти Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия  | Администрация Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее Новоуральского СП) |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского СП. |
| Перечень основных мероприятий  | 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Новоуральского СП; 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новоуральского СП.  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования подпрограммы за счет средств Новоуральского СП составит - 110 000,00 рублей, в том числе по годам: - в 2018 году - 0,00 руб.;* в 2019 году - 0,00 руб.;
* в 2020 году - 0,00 руб.;
* в 2021 году – 0,00 руб.;
* в 2022 году - 0,00 руб.;
* в 2023 году – 0,00 руб.;
* в 2024 году –110 000,00 руб.

В течение отчетного периода объемы финансирования программы за счет всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского СП за годы реализации подпрограммы до 100 процентов. |

1. **Сфера социально-экономического развития Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития.**

 Качество жизни населения Новоуральского СП должно характеризоваться в том числе уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания населения.

 Состояние дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского СП (далее - дворовая территория) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий составляет 0,4 процента по отношению к общему числу дворовых территорий.

За период с января 2014 года по январь 2017 года в рамках благоустройства дворовых территорий из-за отсутствия финансовых средств прироста количества благоустроенных дворовых территорий за этот период не произошло.

 На территории Новоуральского СП расположено 6 населенных пунктов, население составляет 4236 чел. Административный центр – п.Новоуральский, здесь расположены 14 2-х этажных многоквартирных домов. В населенном пункте ст.Жатва расположены 8 2-х этажных многоквартирных дома.

 Большинство многоквартирных жилых домов введено в эксплуатацию в период с 1960 - 1986 годы.

 Результаты обследований дворовых территорий показали, что в настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: недостаточное освещение, отсутствуют скамейки, урны, беседки, детские игровые площадки, разрушено асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров, утрачен внешний облик газонов.

 Во всех дворах отсутствуют специально оборудованные стоянки для личного транспорта, что приводит к их хаотичной парковке. От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя установку детских площадок и детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Без благоустройства дворов благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

 Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее - минимальный перечень видов работ).

1. **Цель и задача подпрограммы**

 Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Цель подпрограммы достигается посредством решения поставленной подпрограммой задачи:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Новоуральского СП.

**4.** **Срок реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

1. **Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ**

 Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий:

 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Новоуральского СП (далее - ремонт дворовых территорий);

 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новоуральского СП. (далее- благоустройство дворовых территорий).

Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Новоуральского СП, приведенным в приложении № 1 к настоящей муниципальной подпрограмме (далее - Порядок разработки дизайн-проектов).

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Установка скамеек;
3. Установка урн;
4. Обеспечение освещения дворовых территорий.

Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

1. Оборудование детских площадок;
2. Оборудование спортивных площадок;
3. Оборудование стоянок для автомобилей.

Минимальный перечень видов работ является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Адресный перечень очередности включения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству1\* (далее - Адресный перечень дворовых территорий), приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной подпрограмме.

 Адресный перечень дворовых территорий подлежит корректировке по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным Распоряжением Администрации Новоуральского сельского поселения от 14 сентября 2017 года №33 (далее – Порядок проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения).

Дворовая территория не подлежит включению в Адресный перечень дворовых территорий в случае признания многоквартирного дома, расположенного на дворовой территории, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо все жилые помещения в котором не отвечают установленным санитарным и техническим требованиям.

На основании Адресного перечня дворовых территорий в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки, ежегодно формируется Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной подпрограмме.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий и визуализированные образцы элементов благоустройства приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной подпрограмме.

 1 \*Предусмотрена возможность корректировки Адресного списка очередности включения дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве в период с 2018-2024 гг., связанная с объемами финансирования из федерального, областного бюджетов на текущий год и др.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» |
| 1 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении № 9 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы Новоуральского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» к настоящей муниципальной программе.

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, изменения нормативов затрат (единичных расценок) на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и т.п.

**6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования**

 Объем финансирования подпрограммы за счет средств Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области составит - 110 000,00 рублей, в том числе по годам:

- в 2018 году - 0,00 руб.;

* в 2019 году - 0,00 руб.;
* в 2020 году – 0,00 руб.;
* в 2021 году – 0,00 руб.;
* в 2022 году – 0,00 руб.;
* в 2023 году – 0,00 руб.;
* в 2024 году – 110 000,00 руб.

В течение отчетного периода объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости.

Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 4 к муниципальной программе.

1. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

PI = А1-В1,

где:

А1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

 Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Новоуральского сельского поселения.

1. **Описание системы управления реализацией подпрограммы**

 Администрация Новоуральского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности. По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 29 июля 2013 года № 65 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 1

к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района

Омской области

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Новоуральского СП Таврического МР Омской области

1. Общие положения

 Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Новоуральского СП Таврического МР Омской области в рамках реализации муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды».

1. Разработка дизайн-проектов

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Новоуральского СП Таврического МР Омской области осуществляется в соответствии требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Совета Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 27.10.2017 года №179, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новоуральского СП Таврического МР Омской области, осуществляется Администрацией Новоуральского СП с участием заинтересованных лиц.

Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Новоуральского СП Таврического МР Омской области осуществляется Администрацией Новоуральского СП.

1. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов

В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома администрация Новоуральского СП уведомляет лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее - уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-­проекта с заинтересованными лицами в срок, не превышающий 3 рабочих дней. Согласованный дизайн-проект утверждается протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории Новоуральского СП осуществляется общественной комиссией, созданной постановлением Администрации Новоуральского СП от 02.10.2017 г. № 71.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории Новоуральского СП Таврического МР Омской области утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации Новоуральского СП.

Приложение № 1

к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и

 общественных территорий Новоуральского СП

 Таврического МР Омской области

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ\*

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (многоквартирных домов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области,

подлежащего благоустройству в 20\_\_\_ году

Общая площадь асфальтобетонного покрытия дворовой территории – \_\_\_\_\_\_\_ кв. м.

Площадь участка асфальтобетонного покрытия дворовой территории, подлежащего капитальному ремонту (ремонту) – \_\_\_\_\_\_ кв. м.

Протяженность бордюров\*\* – \_\_\_\_\_\_ м; протяженность поребриков\*\*\* – \_\_\_\_\_\_ м.

Многоквартирный дом

\_\_\_ м

\_\_\_ м

Условные обозначения:

 – участок дворовой территории, подлежащий капитальному ремонту и ремонту;

 – участок дворовой территории, не подлежащий капитальному ремонту и ремонту;

 – бордюры;

 – поребрики.

Представитель собственников помещений

в многоквартирном доме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* – дизайн-проект – схема участка дворовой территории многоквартирного дома должна быть подготовлена с учетом конфигурации многоквартирного дома;

\*\* – бордюр – каменный разделитель между проезжей частью и тротуаром;

\*\*\* – поребрик – каменная окантовка тротуарной пешеходной дорожки.

Приложение № 2

к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

очередности включения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству2\*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Физическое состояние дворовой территории |
| Необходимремонтдворовыхпроездов | Необходимо обеспечениеосвещениядворовыхтерриторий | Необходима установка скамеек | Необходима установка урн |
| 1 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.1  | да | нет | да | да |
| 2 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.2 | да | нет | да | да |
| 3 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.3  | да | нет | да | да |
| 4 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.4 | да | нет | да | да |
| 5 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.5  | да | нет | да | да |
| 6 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.6  | да | нет | да | да |
| 7 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.7  | да | нет | да | да |
| 8 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.8  | да | нет | да | да |
| 9 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.9  | да | нет | да | да |
| 10 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.10  | да | нет | да | да |
| 11 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.11  | да | нет | да | да |
| 12 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.12  | да | нет | да | да |
| 13 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.13  | да | нет | да | да |
| 14 | п.Новоуральский, ул.Школьная д.14  | да | нет | да | да |
| 15 | ст.Жатва, ул.Энергетиков д.1  | да | нет | да | да |
| 16 | ст.Жатва, ул.Энергетиков д.2 | да | нет | да | да |
| 17 | ст.Жатва, ул.Энергетиков д.3 | да | нет | да | да |
| 18 | ст.Жатва, ул.Энергетиков д.4  | да | нет | да | да |
| 19 | ст.Жатва, ул.Энергетиков д.5 | да | нет | да | да |
| 20 | ст.Жатва, ул.Энергетиков д.6 | да | нет | да | да |
| 21 | Ст.Жатва, ул.Привокзальная д.4 | да | нет | да | да |
| 22 | ст.Жатва, ул.Привокзальная д.5 | да | нет | да | да |

2 ^Предусмотрена возможность корректировки Адресного списка очередности включения дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве в период с 2018-2024 гг., связанная с объемами финансирования из федерального, областного бюджетов на текущий год и др.

Приложение № 3

к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения
2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включенных в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год реализации муниципальной программы Новоуральского СП «Формирование комфортной городской среды», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
4. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
5. финансовое участие - минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий.
6. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 2
7. Формы финансового участия
8. При выполнении работ по минимальному перечню видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий доля финансового участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

При выполнении работ по дополнительному перечню видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в доле, которая определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 5 процентов и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация Новоуральского СП заключает соглашение с заинтересованными лицами которые приняли решение о финансовом участии в реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий и согласовавших дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Указанным соглашением определяются порядок и объем перечисления денежных средств, определенный сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

При определении стоимости работ по благоустройству дворовой территории используется нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденные настоящей программой.

1. Перечисление денежных средств осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.
2. Администрация Новоуральского СП обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3. Администрация Новоуральского СП обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации Новоуральского сельского поселения данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
4. Администрация Новоуральского СП ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Администрации Новоуральского СП от 02 октября 2017 года № 71 «О создании общественной комиссии».
5. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование минимального и (или) дополнительного перечней видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, в соответствии с условиями соглашений на выполнение работ, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
6. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, осуществляется Администрацией Новоуральского СП в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Администрация Новоуральского СП обеспечивает возврат заинтересованным лицам неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:
9. экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
10. неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
11. возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
12. возникновения иных случаев, предусмотренных действующим

законодательством.

Приложение № 4

к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства | Эскиз элемента благоустройства | Единица измерения | Стоимость, рублей |
| 1 | Ремонт дворовых проездов, асфальтобетонного покрытия  |  | кв.м | 2100,0 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовой территории. (Установка фонаря на фасад дома) |  | шт | 4400,0 |
| 3 | Установка скамейки |  | шт | 9080,0 |
| 4 | Установка урны | img_6448.jpgВкладыш для урны оцинкованный | шт | 3430,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального

района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

1. Паспорт подпрограммы

«Благоустройство общественных территорий Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Омской области | «Формирование комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа) |
| Наименованиеподпрограммымуниципальнойпрограммы | «Благоустройство общественных территорий Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» (далее - подпрограмма) |
| Наименование органаисполнительной власти Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального районаОмской области, являющегосяСоисполнителем муниципальнойпрограммы |  |
| Наименование органа исполнительной власти Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование органа исполнительной власти Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее- Новоуральское СП) |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Новоуральского СП |
| Перечень основных мероприятий  | 1. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Новоуральского СП; 2. Благоустройство общественных территорий Новоуральского СП. |
|  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования подпрограммы за счет средств Новоуральского СП составит - 528 401,25 рублей, в том числе по годам:- в 2018 году - 0,00 руб.;* в 2019 году - 0,00 руб.;
* в 2020 году - 0,00 руб.;
* в 2021 году – 0,00 руб.;
* в 2022 году - 0,00 руб.;
* в 2023 году - 0,00 руб.;
* в 2024 году – 528 401,25 руб.

В течение отчетного периода объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Новоуральского СП ежегодно на Х процента |

1. Сфера социально-экономического развития Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

 Одним из приоритетных направлений развития Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области является повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий) (далее - общественные территории).

В течение последних лет из-за отсутствия средств в бюджете поселения организация благоустройства общественных территорий поселения была на низком уровне, проводилась лишь уборка территорий и вывоз мусора, выкашивание сорной растительности, частичное освещение улиц, озеленение территории. На территории поселения в 2015 году было построено открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение, которое отвечает всем требованиям по благоустройству общественных территорий. В связи с чем количество благоустроенных объектов увеличилось на 1 объект, площадь благоустроенных территорий за период с января 2014 года по январь 2017 года увеличилась на 1500 кв.м.

 Результаты обследований общественных территорий показали, что в настоящее время на многих общественных территориях имеется ряд недостатков: недостаточное освещение, по улицам отсутствуют пешеходные зоны, разрушено асфальтобетонное покрытие уличных дорог.

1. Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и способствует повышению комфортных условий для проживания населения на территории Новоуральского СП, что соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
2. Цель и задача подпрограммы

 Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

 Для достижения поставленной цели необходимо решать задачу повышения уровня благоустройства общественных территорий.

4. Срок реализации подпрограммы

 Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

 Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий:

 1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов Новоуральского СП;

2. Благоустройство общественных территорий Новоуральского СП.

Адресный перечень очередности включения общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов (далее - Адресный перечень общественных территорий), приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки дизайн-проектов (Приложение № 1 к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области).

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

 В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов Новоуральского СП» (далее - ремонт общественных территорий) планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения

 В рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новоуральского СП» (далее - благоустройство общественных территорий) планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новоуральского СП

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование целевого индикатора  | Единица измерения  | Источники данных и методика расчета целевого индикатора  |
| Задача 1. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Новоуральского СП  |
| 1  | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание  |  кв. м  | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2)  |
| Задача 2. Ремонт общественных территорий Новоуральского СП.  |
| 2  | Количество наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству  | ед.  | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2)  |

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Новоуральского сельского поселения.

1. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы в целом и по источникам финансирования

 Объем финансирования подпрограммы за счет средств Новоуральского СП составит - 528 401,25рублей, в том числе по годам:

- в 2018 году - 0,00 руб.;

 - в 2019 году - 0,00 руб.;

- в 2020 году - 0,00 руб.;

- в 2021 году - 0,00 руб.;

- в 2022 году - 0,00 руб.;

- в 2023 году – 0,00 руб.;

- в 2024 году – 528 401,25 руб.

 В течение отчетного периода объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости.

 Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 4 к муниципальной программе.

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А-В,где:

 А – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Новоуральского СП.

1. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация Новоуральского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности. По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 29 июля 2013 года № 65 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство общественных территорий Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»

Адресный перечень очередности включения общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов.4

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Советская (от поворота с ул. Центральная до жилого дома №25) в п. Новоуральский Таврического МР Омской области (устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги)  |
| 2 |  Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Центральная (от перекрестка АЗС «Топлайн» до перекрестка ул.Фестивальная) в п. Новоуральский Таврического МР Омской области (устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги проезжей части автомобильной дороги)  |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Горького (от жилого дома №1 до жилого дома №23)в п. Новоуральский Таврического МР Омской области (устройство асфальтобетонного покрытия) |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Студенческая (от жилого дома №1 до жилого дома №36)в п. Новоуральский Таврического МР Омской области (устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги) |
| 5 | Площадь по адресу ул. Школьная, д.15А в п.Новоуральский Таврического МР Омской области (устройство асфальтобетонного покрытия, установка урн, скамеек, устройство клумбы) |
| 6 | Устройство спортивной площадки (тренажеры на стадионе) п. Новоуральский, ул. Советская, 2Б |

4 Предусмотрена возможность корректировки Адресного перечня очередности включения общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в период с 2018-2024 гг., связанная с объемами финансирования из федерального, областного бюджетов на текущий год и др.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к Постановлению Администрации Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области № 14 от 21.02.2024г |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Структура муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование показателя | Срок реализации | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение | Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы |
| Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица | Значение |
| с (год) | по (год) | измерения |
| Всего по годам реализации муниципальной программы | в том числе по годам реализации муниципальной программы |   |   | Всего | в том числе по годам реализации |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |   |   | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 |   |   | 5 | б | 7 |   | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Цель муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | 2018 | 2024 | X | X | X |   | X | X | X | X | X | X | X | X |   | X | X | X | X | X | X | X |
|
| Задача 1 муниципальной программы «Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | 2018 | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
| Цель подпрограммы 1 «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | 2018 | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
| 1 | Задача I. «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета  | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области"  | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  | единиц | 152 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | 80 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству  | единиц | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | 30 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по подпрограмме 1«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов» муниципальной программы | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 муниципальной программы «Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | 2018 | 2024 | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
| Цель подпрограммы 2 «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области» | 2018 | 2024 |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
| 1 | Задача 1. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения  | Всего, из них расходы за счет: | 528 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 401,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 528 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 401,25 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт, peмонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения  | Всего, из них расходы за счет: | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения  | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения  | Всего, из них расходы за счет: | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог | кв.м | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | 70 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новоуральского СП»  | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения  | Всего, из них расходы за счет: | 458 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 401,25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 458 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 401,25 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Ремонт общественных территорий Новоуральского сельского поселения | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству  | единиц |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Устройство спортивной площадки (тренажеры на стадионе) п. Новоуральский, ул. Советская, 2Б | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения  | Всего, из них расходы за счет: | 458 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 401,25 | Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству  | единиц | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 458 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 401,25 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство общественных территорий Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» муниципальной программы | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения  | Всего, из них расходы за счет: | 528 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 401,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 528 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 401,25 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе  | 2018 | 2024 | Администрация Новоуральского сельского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 638 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 401,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 638 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 401,25 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5 к Муниципальной Программе Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

МЕРОПРИЯТИЯ

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)
указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 247-п, (далее – Порядок проведения инвентаризации) | Администрация Новоуральского сельского поселения | 2018 – 2020 годы |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с приложением № 3 к Порядку проведения инвентаризации (далее – Паспорт) | Администрация Новоуральского сельского поселения  | 2018 – 2020 годы |
| 3 | Актуализация Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте  | Администрация Новоуральского сельского поселения  | 2018 – 2020 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Администрация Новоуральского сельского поселения  | 2018 – 2020 годы |
| 5 | Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Администрация Новоуральского сельского поселения  | до 31 января 2019 года и до 31 января 2020 года соответственно  |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Новоуральского сельского поселения  | октябрь – декабрь 2020 года |
| 7 | Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, в общественную комиссию  | Администрация Новоуральского сельского поселения  | до 31 января 2021 года |