|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Контракт № 0152300010324000001

Идентификационный код закупки 243553401085455340100100060014299244

п. Новоуральский «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, выступающая от имени НОВОУРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области Кирина Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "ИГРА-СПОРТ", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Жаровой Галины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «25» апреля 2024 года № 0152300010324000001 заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**
   1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **работы по устройству спортивной площадки по адресу: Омская область, Таврический район, п. Новоуральский, ул. Советская 2Б.** (далее – работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с настоящим Контрактом.
   2. Работы по настоящему контракту выполняются Подрядчиком с использованием его товаров (материалов) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ **по устройству спортивной площадки по адресу: Омская область, Таврический район, п. Новоуральский, ул. Советская 2Б** (Приложение № 2 к настоящему контракту), и в объеме, определенном локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему контракту).
   3. Место выполнения работ **– Омская область, Таврический муниципальный район, п. Новоуральский, ул. Советская 2Б**.
   4. Срок (график) выполнения работ: начало срока выполнения работ — 15 мая 2024 года, окончание срока выполнения работ — 15 июля 2024 года.
2. **Цена контракта и порядок расчетов**
   1. Цена контракта составляет 2 378 410 (Два миллиона триста семьдесят восемь тысяч четыреста десять) рублей 62 копейки, НДС не облагается[[1]](#footnote-1). Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, включая расходы на используемые при выполнении работ товары (материалы), а также на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
   2. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом). Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на работы, в том числе на используемые при выполнении работ товары (материалы).
   3. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные Техническим заданием, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.
   4. Источник финансирования – местный бюджет.
   5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписанияЗаказчиком документа о приемке на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета)*.*
   6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
   7. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии Стороны вправе изменить по соглашению Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем выполненных работ.[[2]](#footnote-2)
3. **Обеспечение товаром (материалами), используемым при выполнении работ**
   1. Обязанность по обеспечению новыми, не бывшими в употреблении товарами (материалами) несет Подрядчик.
   2. Используемые при выполнении работ товары (материалы) должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество и оформленные в соответствии с законодательством.
   3. Подрядчик несет ответственность:
      1. За ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).
      2. За обнаруженную невозможность использования предоставленных им товаров (материалов) без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.
      3. За риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его окончательной приемки Заказчиком.
   4. Подрядчик, предоставивший товар (материалы) для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары (материалы) ненадлежащего качества.
   5. При обнаружении несоответствия поставленного товара (материалов) по качеству Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия по качеству поставленного товара (материалов) в течение 3 рабочих дней со дня получения от Заказчика такого требования в письменной форме либо в те же сроки заменить такой товар (материалы) товаром (материалами) надлежащего качества. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой товара (материалов) возлагаются на Подрядчика.
   6. В случае использования при выполнении работ товаров (материалов), в отношении которых в локальном сметном расчете указаны товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также наименования производителей конкретных материалов и оборудования, Подрядчик вправе заменить их эквивалентными товарами (материалами), если иное не установлено настоящим контрактом. В случае замены, Подрядчик обязан обеспечить внесение соответствующих изменений в локальный сметный расчет, их согласование и экспертизу (в случае необходимости) в установленном законом порядке за свой счет до начала выполнения работ.
4. **Качество работ**
   1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего контракта, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем контракте и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим контрактом использования, в том числе для обычного использования результата работы такого рода.
   2. Если законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к выполняемым работам, Подрядчик обязан выполнить эти работы, соблюдая эти обязательные требования.
5. **Гарантии качества работ**
   1. Результат выполненных работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.
   2. Гарантия качества результата работ, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, распространяется на все составляющие результат работы.
   3. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования, связанные с недостатками (дефектами) результата выполненной работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
   4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
   5. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных недостатках (дефектах), в котором указываются сроки их устранения (далее – акт о недостатках (дефектах)).
   6. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик самостоятельно в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о недостатках (дефектах). Один экземпляр акта о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком недостатков (дефектов).
   7. Подрядчик обязуется за свой счет устранять недостатки (дефекты) выполненных им в соответствии с настоящим контрактом работ, обнаруженные в течение установленного настоящим контрактом гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
   8. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
6. **Права и обязанности Сторон**
   1. **Заказчик вправе:**
      1. Требовать от Подрядчика:
         1. Надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.
         2. Представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим контрактом.
         3. Своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ.
      2. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с исполнением условий настоящего контракта.
      3. Во всякое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
      4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
      5. Удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
   2. **Заказчик обязан:**
      1. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
      2. Предоставить сведения и/или документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему контракту, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Подрядчика.
      3. Провести экспертизу, предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта.
      4. Информировать незамедлительно Подрядчика при обнаружении в ходе осуществления контроля за выполнением работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ.
      5. Осуществить приемку результатов выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.
      6. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.
   3. **Подрядчик вправе:**
      1. Получать от Заказчика содействие в выполнении работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
      2. Направлять Заказчику письменные запросы и получать от него сведения, документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему контракту, а также разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего контракта.
      3. Требовать оплаты выполненных работ на условиях, установленных настоящим контрактом.
      4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
      5. Привлечь для выполнения работ по настоящему контракту субподрядчиков.
   4. **Подрядчик обязан:**
      1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обеспечить наличие соответствующих разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации, аттестаций, аккредитаций и сертификаций, иных документов, связанных с формами регулирования предпринимательской деятельности, необходимых для исполнения обязательств по настоящему контракту (в случаях, предусмотренных законодательством), в том числе у субподрядчика(ов).
      2. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.
      3. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, установленным законодательством Российской Федерации к работам такого рода.
      4. Предоставлять:
         1. Своевременно сведения и (или) документы и/или отчёт о ходе выполнения работ (далее – отчет) в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Заказчика.
         2. Своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта (далее – информация).

При этом под своевременностью предоставления сведений и (или) документов и (или) отчета и (или) информации понимается их предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса, а также в иных случаях – по собственной инициативе Подрядчика.

* + 1. Обеспечить устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке результата выполненных работ, а также обеспечить устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим контрактом, в сроки, установленные актом о недостатках (дефектах).
    2. В случае привлечения к исполнению настоящего контракта субподрядчика(ов) предоставить Заказчику до начала выполнения соответствующих работ субподрядчиком(ами) заверенные копии договора(ов) с субподрядчиком(ами), копии документов, подтверждающих наличие соответствующих разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации, аттестаций, аккредитаций и сертификаций, иных документов, связанных с формами регулирования предпринимательской деятельности, необходимых для исполнения обязательств по настоящему контракту субподрядчиком(ами) (в случаях, предусмотренных законодательством).
    3. В случае привлечения к исполнению настоящего контракта субподрядчика(ов) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

1. **Порядок приемки выполненных работ[[3]](#footnote-3)**
   1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
   2. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия (в случае создания приемочной комиссии) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
   3. По решению Заказчика для приемки результатов выполненных работ может создаваться приемочная комиссия.
   4. Оформление документа о приемке результата выполненной работы осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и сроки, установленные разделом 10 настоящего контракта.
   5. Приемка результатов выполненных работ, а также оформление результатов такой приемки осуществляется в следующем порядке и в сроки:
      1. Подрядчик в течение 2 рабочих дней с даты завершения работ формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – усиленная ЭП) лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
      2. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
      3. В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

* + 1. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными ЭП поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными ЭП мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных ЭП и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные ЭП и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

* + 1. При приемке результатов выполненных работ по объему Заказчик проверяет соответствие объема выполненных работ, объему, указанному в документе о приемке, настоящем контракте.
    2. При приемке результатов выполненных работ по качеству Заказчик проверяет соответствие выполнения работ требованиям, указанным в настоящем контракте, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
    3. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, возлагаются на Подрядчика.
    4. В случае направления Заказчиком замечаний к документу о приемке, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения в ЕИС информации о необходимости внесения исправлений в документ о приемке, с использованием ЕИС в сфере закупок подписать усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и разместить в ЕИС исправленный документ о приемке.
  1. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.
  2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов), результатов выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
  3. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

1. **Ответственность Сторон**
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
   3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 процента цены настоящего контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (определяется в соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила).
   4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с Подрядчиком как с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных [законо](consultantplus://offline/ref=DE58C917D9D0F7B3F1A8D810E6986B39796AE7CC41E68BAA330F5486EDF6Z6J)дательством РФ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Подрядчик уплачивает штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 5 Правил:

*1) в случае, если цена настоящего контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*2) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*а) 10 процентов цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 1 процент цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

* 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 6 Правил:

*а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

* 1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 9 Правил:

*а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

*б) 5000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

* 1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в том числе пунктом 9.6 настоящего контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
  2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
  3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
  4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
  5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему контракту в период его действия.
  6. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.
  7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок, предусмотренный настоящими контрактом, размер такой неустойки (штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается согласно размеру и порядку, предусмотренному соответствующим законодательством Российской Федерации.
  8. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Заказчика, а также здоровью и имуществу третьих лиц, при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством.

1. **Обеспечение исполнения контракта[[4]](#footnote-4)** 
   1. Размер обеспечения исполнения контракта – 5 % цены настоящего контракта в сумме 118 920,53 рублей.
   2. В случае, если предложенная Подрядчиком сумма цен единиц работы снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной сумме цен единиц работы, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается с учетом статей 96 и 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».[[5]](#footnote-5)
   3. Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
   4. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, в том числе части денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
   5. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает основное обязательство по контракту, а также обязательства, возникающие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме.
   6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=DB3B43272C856634C8B8B4F0199CD480E55F9C0368DC7AF0D869C35932BC7378CBBB50972D6F546EFA18AF73E3E71999AAA5E1205ECAD4hDG), [7.1](consultantplus://offline/ref=DB3B43272C856634C8B8B4F0199CD480E55F9C0368DC7AF0D869C35932BC7378CBBB50972D6E5D6EFA18AF73E3E71999AAA5E1205ECAD4hDG), [7.2](consultantplus://offline/ref=DB3B43272C856634C8B8B4F0199CD480E55F9C0368DC7AF0D869C35932BC7378CBBB50972D6E5C6EFA18AF73E3E71999AAA5E1205ECAD4hDG) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=DB3B43272C856634C8B8B4F0199CD480E55F9C0368DC7AF0D869C35932BC7378CBBB50972D6E5F6EFA18AF73E3E71999AAA5E1205ECAD4hDG) Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
   7. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта предоставляется независимая гарантия, то в независимую гарантию включается условие об обязанности уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
2. **Порядок и срок обеспечения гарантийных обязательств4**
   1. Размер обеспечения гарантийных обязательств - 1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 28 596,46 рублей.
   2. При передаче результата выполненной работы Подрядчик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения гарантийных обязательств.
   3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Подрядчиком самостоятельно. При этом, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
   4. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
   5. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в течение 15 дней с даты истечения срока гарантийных обязательств.
   6. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств предоставляется независимая гарантия, то в независимую гарантию включается условие об обязанности уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
3. **Заключительные положения**
   1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года.
   2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.
   4. Подрядчик не вправе уступать третьим лицам права (за исключением требований по денежному обязательству), возникшие из настоящего контракта, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.
   5. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
   6. В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитах (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.
   7. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего контракта от исполнения в соответствии с гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=AC66E9BAEE227DFDAEBD4F3CAFF52A4343E0DF4FDEEE359BC4730ABBE6A3F4DB10549285B983CEFAk0R7H).
   8. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. В случае противоречия условий настоящего контракта нормам законодательства Российской Федерации Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
   9. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления претензии одной Стороной настоящего контракта другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 рабочих дней с даты ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   10. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной ЭП и хранится у оператора электронной площадки.
   11. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1. Локальные сметные расчеты.

Приложение № 2. Техническое задание на выполнение работ по устройству спортивной площадки по адресу: Омская область, Таврический район, п. Новоуральский, ул. Советская 2Б.

1. **Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик  Администрация Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.  Адреса места нахождения: 646820, Омская области, Таврический район, п. Новоуральский, ул. Центральная, 6  Телефон: 3(38151)3-73-73  Email: novoural\_admin@mail.ru  ИНН: 5534010854  ОГРН: 1055515028854  КПП: 553401001  **Банковские реквизиты:**  Расчетный счет: 03231643526534165200  Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНК РОССИИ// УФК по Омской области г. Омск  Корреспондентский счет: 40102810245370000044  БИК: 015209001  Глава Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  Е. В. Кирин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Подрядчик  Общество с ограниченной ответственностью "ИГРА-СПОРТ"  ИНН: 5507245127  КПП: 550701001  Адрес: 644074, г.Омск, проспект Комарова, дом 15 офис 14 «п»  Телефон: 8(3812) 660-780; 8(3812)660-779  E-mail:[ksil.omsk@mail.ru](mailto:ksil.omsk@mail.ru); [gorodki55@mail.ru](mailto:gorodki55@mail.ru)  Расчетный счет 40702810323050010358  в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  БИК 045004774  Кор.счет 30101810600000000774  Директор ООО «ИГРА-СПОРТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жарова Г.А. |

Приложение № 1 к контракту от

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № 0152300010324000001

**Локальный сметный расчет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  Администрация Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.  Глава  Е. В. Кирин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Подрядчик:  Общество с ограниченной ответственностью "ИГРА-СПОРТ"  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жарова Г.А. |

Приложение № 2 к контракту от

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № 0152300010324000001

Техническое задание

на выполнение работ по устройству спортивной площадки по адресу: Омская область, Таврический район, п. Новоуральский, ул. Советская 2Б.

Описание архитектурных форм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара,  изображение | Кол-во,  шт. | Характеристика |
| 1 | Лавочка | 2 | Высота (мм) 650  Длина (мм) 2032  Ширина (мм) 450  Высота сиденья (мм) 400 |
| 2 | Урна с пепельницей | 2 | Высота (мм) 730  Ширина (мм) 300  Длина (мм) 386 |
| 3 | Информационная стойка с размещением информации | 1 | Высота (мм) 2120  Длина (мм) 860 |
| 4 | Воркаут  макси комплекс | 1 | Высота (мм) 2600  Длина (мм) 6625  Ширина (мм) 5590  Высота скамьи для пресса, турников (мм) 1300, 1500, 1750, 2000, 2200, 2300, 2400, 2450, 2500  Спортивный комплекс используется на открытой площадке и не требует обязательного наличия крыши. |
| 5 | Воркаут  брусья двойные для отжиманий разноуровневые | 1 | Высота (мм) 1400  Длина (мм) 3275  Ширина (мм) 760  Высота рукоходов, турников (мм) 900, 1200  Спортивный комплекс используется на открытой площадке и не требует обязательного наличия крыши. |
| 6 | Воркаут  рукоход-змейка | 1 | Высота (мм) 2600  Длина (мм) 2160  Ширина (мм) 630  Высота рукоходов, турников (мм) 2300  Спортивный комплекс используется на открытой площадке и не требует обязательного наличия крыши. |
| 7 | Воркаут  лавочка | 1 | Высота (мм) 450  Длина (мм) 2000  Ширина (мм) 767  Спортивный комплекс используется на открытой площадке и не требует обязательного наличия крыши. |
| 8 | Воркаут  рукоход классический двухуровневый | 1 | Высота (мм) 2600  Длина (мм) 4160  Ширина (мм) 1465  Высота рукоходов (мм) 2250, 2400  Спортивный комплекс используется на открытой площадке и не требует обязательного наличия крыши. |
| 9 | Уличный тренажер эллиптический | 1 | Длина, мм 1114  Ширина, мм 823  Высота, мм 1627  Спортивный комплекс используется на открытой площадке и не требует обязательного наличия крыши. |
| 10 | Уличный тренажер для спины наклонный | 1 | Длина, мм 972  Ширина, мм 710  Высота, мм 871  Спортивный комплекс используется на открытой площадке и не требует обязательного наличия крыши. |
| 11 | Уличный тренажер - велотренажер | 1 | Длина, мм 812  Ширина (по рукояткам), мм 547  Высота, мм 1288  Спортивный комплекс используется на открытой площадке и не требует обязательного наличия крыши. |
| 12 | Уличный тренажер Жим от груди | 1 | Длина, мм 1206  Ширина, мм 1134  Высота, мм 1877  Спортивный комплекс используется на открытой площадке и не требует обязательного наличия крыши. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  Администрация Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.  Глава  Е. В. Кирин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Подрядчик:  Общество с ограниченной ответственностью "ИГРА-СПОРТ"  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жарова Г.А. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ подписан электронной подписью** | |
|  |  |
| **Поставщик:** | |
|  |  |
| Дата подписания: | 02.05.2024 |
| Организация: | ООО "ИГРА-СПОРТ" |
| ФИО: | Жарова Галина Александровна |
| Должность: | ДИРЕКТОР |
| **Сертификат ЭП** | |
| Дата выдачи: | 14-11-2023 04:32:17 UTC |
| Действителен до: | 14-2-2025 04:42:17 UTC |
| Серийный номер сертификата ЭП: | 025A884D00BAB024BD4DDFE2217D1170D7 |
|  |  |
| **Заказчик:** | |
|  |  |
| Дата подписания: | 06.05.2024 |
| Организация: | АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ФИО: | Кирин Евгений Викторович |
| Должность: | Глава сельского поселения |
| **Сертификат ЭП** | |
| Дата выдачи: | 28-2-2023 05:33:00 UTC |
| Действителен до: | 23-5-2024 05:33:00 UTC |
| Серийный номер сертификата ЭП: | 6865BA700906488F173D0831AAB4DE3E |

1. Далее указываются слова «в том числе НДС\_\_\_\_ рублей» либо при наличии в соответствии с налоговым законодательством оснований для освобождения от уплаты НДС приводится ссылка на соответствующие нормы права, и указываются соответственно слова «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» или «НДС равен нулю». [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если настоящий контракт не подлежит оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данный пункт настоящего контракта не применяется. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 77 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», документ о приемке и счет-фактура (счет) предоставляются и подписываются в сроки, указанные в настоящем разделе, на бумажном носителе без использования усиленной электронной подписи и единой информационной системы в сфере закупок. [↑](#footnote-ref-3)
4. Разделы 9, 10 не применяются в случаях:

   - если Подрядчиком является казенное учреждение;

   - Подрядчик, с которым заключен контракт в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=0621CEF7E4B3E09DF388EF58B5799E73D41234D4F57F2029708AD7A8A269E0BA791BB1DCFB56F9195C32745E6138D7312C318DF26040D6427A2DE) Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. [↑](#footnote-ref-4)
5. Применяется в случае проведения конкурса или аукциона. [↑](#footnote-ref-5)